**会议记录**

**4.14:** 分配个人大致任务；

许迪文：设计数据库，实现暂未定。

李乾科：设计APP，APP工程项目构建。

徐栋：设计WEB，平台页面模型构建，文件设计，其余暂未定。

李昀、缪静文：数据库设计及实现。许迪文设计，实现暂未定。

**4.21:** 分配页面设计任务与设计文档；

许迪文、李乾科、徐栋：进行设计文档主要内容书写和需求分析报告

李昀：设计出APP首页，接下来进行APP详细设计，参与设计文档书写

缪静文：设计出Web 首页，接下来进行Web详细设计，参与设计文档书写

**4.28:** 各自完成任务并分配新任务；

许迪文、李乾科、徐栋：合作完成设计文档主要内容和需求分析报告。

李昀：完成APP设计，

缪静文：完成web 页面设计

**5.5:** 评审测试

徐栋：完成系统架构设计与web架构设计

李乾科：完成APP 架构设计

许迪文：完成数据库架构设计

李昀：完成赈灾管理系统之项目评审表格，完成俩个APP页面

缪静文：完成赈灾管理系统之设计评审表格

**5.12:** 因故取消

**5.19:**完成情况

徐栋：基本完成web 平台实现 （需修改）

李乾科：基本完成APP 功能实现（需修改）

许迪文：基本完成SERVER支撑程序实现（需修改）

李昀：完成XML

缪静文：完成数据库实现

**5.26:**因故取消

**6.2：**完成情况

徐栋：完成web 平台实现

李乾科：完成APP 功能实现

许迪文：完成SERVER支撑程序实现

李昀：完成web平台index实现

缪静文：完成web平台index实现，准备测试用例

**6.9** 总结

徐栋、李乾科、许迪文、李昀、缪静文各自完成任务，准备PPT